## Slide 1
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
1
계획
2
분석
3
설계
4
구현
5
시험
6
설치 및 점검
1.1
프로젝트 관리 지원 계획
1.2
개발 계획서 작성
4.1.1
프로그램 구현
5.1.1
시험 계획
5.2.1
시험 수행
6.1.1
데이터베이스 구축 및 소프트웨어 설치
6.2.1
설치
확인
2.1
요구사항 정의
3.1
기본 설계
3.2
상세 설계
4.1
코딩
5.1
시험 계획
5.2
시험 수행
6.1
설치
6.2
점검
2.1.1
유스
케이스 모델링
2.1.2
요구사항분석
3.2.1
프로시저설계
3.2.2
설계
명세서 작성
3.1.1
사용자 인터페이스 설계
3.1.2
시스템 구조 설계
3.1.3
데이터베이스 설계

## Slide 2
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
도입
요구사항 수집서
프로젝트계획
요구사항수집
프로젝트헌장 작성
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3

## Slide 3
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#1 정련
정보수집
프로젝트계획
요구사항수집
문제기술서작성
프로젝트헌장작성
반복계획서작성
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
요구사항정의
분석
설계
기능적요구사항 정의
비기능적요구사항 정의
요구사항정의서 작성
중요유스케이스분석모델링
요구사항명세서 작성
중요유스케이스설계모델링
설계기술서작성
비즈니스 모델링

## Slide 4
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#2 정련
두번째중요유스케이스설계모델링
분석
설계
두번째중요유스케이스분석모델링
요구사항명세서갱신
설계기술서갱신
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3

## Slide 5
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#1 구축
중요 시스템 컴포넌트 식별
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
분석
일반 유스케이스 분석 모델링
요구사항 명세서 갱신
설계
중요 시스템 컴포넌트 다이어그램 작성
설계기술서 갱신

## Slide 6
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#2 구축
기본시스템 컴포넌트식별
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
설계
기본시스템컴포넌트다이어그램 작성
설계기술서갱신

## Slide 7
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
전이
유지보수계획서 작성
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
인도
사용자지원계획 수립
개발산출물 인도
종료
종료보고서