## Slide 1
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
1
계획
2
분석
3
설계
4
구현
5
시험
6
설치 및 점검
1.1
프로젝트 관리 지원 계획
1.2
개발 계획서 작성
4.1.1
프로그램 구현
5.1.1
시험 계획
5.2.1
시험 수행
6.1.1
데이터베이스 구축 및 소프트웨어 설치
6.2.1
설치
확인
2.1
요구사항 정의
3.1
기본 설계
3.2
상세 설계
4.1
코딩
5.1
시험 계획
5.2
시험 수행
6.1
설치
6.2
점검
2.1.1
유스
케이스 모델링
2.1.2
요구사항분석
3.2.1
프로시저설계
3.2.2
설계
명세서 작성
3.1.1
사용자 인터페이스 설계
3.1.2
시스템 구조 설계
3.1.3
데이터베이스 설계

## Slide 2
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
도입
요구사항수집계획
프로젝트계획
요구사항수집
프로젝트헌장
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3

## Slide 3
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#1 정련
기능요구사항정의
요구사항정의
비기능요구사항정의
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
형상관리활동
형상관리계획
비즈니스모델링

## Slide 4
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#2 정련
분석모델링
요구사항정의
요구사항분석
유스케이스모델링
요구사항명세서
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
형상관리활동
형상관리계획

## Slide 5
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#1 구축
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
요구사항분석
분석모델링
요구사항명세서
기본설계
형상관리활동
형상활동보고
사용자인터페이스설계
구조설계
상세설계
프로시저설계
데이터설계

## Slide 6
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
#2 구축
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
상세설계
프로시저설계
설계기술서
형상관리활동
형상활동보고

## Slide 7
싱크로나이즈드 수영 경기 관리 시스템
전이
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
인도
개발산출물 인도
종료
종료보고서